ПРОТОКОЛ № 3
общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование городской среды сельского поселения Старотуймазинский сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы»

с. Старые Туймазы                                                    6 августа 2018 года

Присутствовали:

	Председатель комиссии -
	Валиахметов Радис Мирхатович, глава сельского поселения Старотуймазинский сельсовет

	Заместитель председателя комиссии  -
	Шарафутдинова Альфия Расулжановна, специалист-землеустроитель Администрации сельского поселения Старотуймазинский сельсовет

	Секретарь комиссии   -
	Муфтахова Амина Мизхатовна, управляющий делами Администрации сельского поселения Старотуймазинский сельсовет 

	Члены комиссии      -
	Латыпова Абадия Фаткылисламовна, депутат Совета сельского поселения Старотуймазинский сельсовет по избирательному округу № 2

Галиева Альмира Азатовна, заведующий творческим коллективом МАУК МКС СДК с. Старые Туймазы (по согласованию)

Давлетшина Венера Мухаметзяновна, председатель Совета ветеранов  сельского поселения Старотуймазинский сельсовет

Латыпов Рафик Хамматович, пенсионер, житель с. Старые Туймазы

Гражден


ПОВЕСТКА ДНЯ:

О реализации мероприятий по муниципальной программе  "Формирование современной городской среды сельского поселения Старотуймазинский сельсовет МР Туймазинский район на 2018-2022гг.»

По вопросу «О реализации мероприятий по муниципальной программе  "Формирование современной городской среды сельского поселения Старотуймазинский сельсовет МР Туймазинский район на 2018-2022гг.» выступил Валиахметов Р.М., председатель общественной комиссии: "На 2018 год были запланированы работы по благоустройству сквера отдыха в с. Старые Туймазы, а именно, покрытие тротуаров, их освещение.
На  разработана смета на запланированные работы, которая получила положительное заключение Государственной экспертизы. 

На данную работу по программе  выделяется субсидия в размере 471604 рубля. 

На сегодняшний день заключен муниципальный контракт на капитальный ремонт тротуара, а также договор на выполнение работ по капитальному ремонту покрытия из брусчатки центрального входа сквера на общую сумму 221226 рублей.

Подготовлена документация  для определения подрядчика на работы по капитальному ремонту освещения и моста на общую сумму 243182 рубля.
Комиссия решила:

1.       Принять к сведению информацию председателя комиссии.
2. Разместить  протокол комиссии на официальном сайте Администрации сельского поселения Старотуймазинский сельсовет мунципального района Туймазинский район проект  муниципальной программы «Формирование городской среды сельского поселения Старотуймазинский сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы». 
Председатель комиссии                                 Р.Валиахметов

Секретарь комиссии                                       А.Муфтахова

